

Controle Financeiro Facilitado   
Cliente: *LogTrack*

STATUS REPORT DO PROJETO

Elaboração do Documento: 07/11/2018

Período de referência do SR: <01/11/2018 a 07/11/2018>

Responsável pelo documento: *Matheus Campos/Gerente de Projetos/camposmatheus@ymail.com*

# Introdução

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

* **Seção** **2** – **Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
* **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
* **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

# revisão de marco

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

## Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela 1 indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Itens revisados** | **Status do artefato analisado** | **Problemas / Impactos** | **Ação corretiva** |
| Cronograma | Cronograma atualizado pela terceira vez no dia 22/11, o projeto se encontra com 25% do seu total concluido, nenhum problema identificado. | Nenhum |  |
| Documento de Requisitos | DRE incluída no GitHub no dia 05/11  Nenhuma alteração feita no documento original até então. | Nenhum |  |
| Teste Automatizado usando iMacros | Foi usado a extensão para Google Chrome iMacros para fazer os testes automatizados dos 4 novos CRUDs existentes na plataforma. Dia 22/11. | Nenhum |  |
| Bug Report usando Mantis | Foi usado o recurso MantisBT para acompanhar os bugs da plataforma. Dia 22/11. | Nenhum |  |
| Orçamento | Orçamento se encontra conforme o previsto pelo cronograma do projeto até então. Dia 22/11 | Nenhum |  |

Tabela 1 - Itens Revisados

## Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação corretiva** | **Objetivo da ação corretiva** | **Resultado** | **Requer nova Ação ?** |
| << Nome da ação corretiva >> | << Objetivo da ação corretiva >> | << Reportar a eficiência da Ação corretiva do período anterior >> | << Sim, qual?? / Não >> |

# Pendências do período analisado

| **ID** | **Descrição** |
| --- | --- |
| xx |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Parecer sobre o Projeto

O projeto está adiantado, todos os testes e documentações estão atualizados. Todos os integrantes da equipe estão de acordo com suas pendências e cientes do trabalho a ser realizado.

## Pontos de sucesso

A equipe não teve nenhum obstáculo técnico até então.

## Pontos de atenção

*Nenhum fato relevante a ser destacado.*