Controle Financeiro Facilitado
Cliente: LogTrack

Logotipo do cliente

01 - Projeto de Controle Financeiro Facilitado 
PLANO DE PROJETO

Responsáveis pelo Plano:

Gabriel Piffer e Luiz Felipe Ribeiro

Help! Soluções Ltda

Av. BPS, 1303

CEP: 37500-903 Itajubá - MG

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Data |  | Versão |  | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pelo SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

| Data |  | Versão |  | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4

1.1	Visão geral deste documento	4

1.2	Convenções, termos e abreviações	5

2.	VISÃO GERAL	5

2.1	WBS	5

3.	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE	6

3.1	O Processo de Software da SWFactory	7

3.1.1	Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças	7

3.1.2	Padrões de nomeação de arquivos	7

3.1.3	Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados	7

3.1.4	Padrões de nomeação de código fonte	8

3.2	Revisões, Verificações e Validações	8

3.3	Monitoração do Projeto	8

4.	ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	8

4.1	Organograma	8

4.2	Interfaces Técnicas e Organizacionais	8

4.2.1	Reuniões da Equipe Técnica	9

4.2.2	Reuniões de Apresentação de Status do Projeto	9

4.2.3	Interface entre a Equipe Técnica e os Usuários (Clientes)	9

4.3	Infra-estrutura	9

4.3.1	Ferramentas	9

4.3.2	Equipamentos	9

4.3.3	<Outros itens relevantes>	10

4.4	Controle de Documentos e Dados	10

4.4.1	Controle de versão	10

4.4.2	Dados Gerenciados	10

4.4.3	Permissões	10

4.4.4	Armazenamento, cópia, recuperação e preservação	10

4.5	Treinamento e Capacitação	11

5.	ANÁLISE DE RISCOS	11

5.1	Resposta aos Riscos	11

6.	AÇÕES CORRETIVAS	12

7.	ESTIMATIVAS	12

8.	CRONOGRAMA	12

9.	REFERÊNCIAS	12

- INTRODUÇÃO

Este documento compreende as informações pertinentes ao planejamento do projeto de software Controle Financeiro Facilitado, incluindo o processo de software adotado, com suas fases e artefatos gerados. Apresenta os padrões e técnicas adotados, além de análise de riscos e planejamento de atividades de revisão, validação e verificação do projeto. O cronograma de atividades, recursos alocados e planos para gerência da configuração, teste e inspeção também são referenciados por este documento.

Este plano foi elaborado a partir de informações documentadas na proposta técnica 0001, fundamentada em um levantamento inicial de requisitos e no escopo do produto/serviço que será realizado por este projeto.

Este documento será utilizado como base para as atividades de acompanhamento, revisão, verificação e validação do projeto desde seu início até sua conclusão, a fim de garantir a análise comparativa do desempenho real versus planejado. Desta forma, ações corretivas e preventivas poderão ser tomadas, sempre que resultados ou desempenhos reais se desviarem significativamente do planejado.

As atividades realizadas neste projeto estão de acordo com a Política de Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento da HELP! Soluções Ltda.

  - Visão geral deste documento

Este documento está dividido em 11 seções:

- Seção 2 - Visão Geral do Sistema: apresenta uma visão geral do produto/serviço a ser desenvolvido e uma breve descrição da instituição contratante.

- Seção 3 - Processo de Software: descreve, em linhas gerais, o processo de software adotado para o projeto, suas fases, artefatos gerados, padrões e ferramentas a serem utilizadas para suporte ao processo.

- Seção 4 - Entradas e Saídas do Projeto: descreve em linhas gerais as entradas e saídas do projeto.

- Seção 5 - Organização do Projeto: compreende informações a respeito da organização do projeto, descrevendo a infra-estrutura do projeto em termos de pessoas, ambiente computacional entre outros.

- Seção 6 - Análise de Riscos: apresenta uma análise de risco no âmbito do desenvolvimento do projeto.

- Seção 7 – Ações Corretivas: apresenta os critérios para que ocorram ações corretivas, quando a execução do projeto se desvia do planejado.

- Seção 8 - Armazenamento, Cópia, Recuperação e Preservação: apresenta os procedimentos de garantia de prevenção de danificação ou deterioração do produto/serviço.

- Seção 9 – Estimativas: apresenta como são realizadas as estimativas de tamanho, esforço e custo.

- Seção 10 - Cronograma: apresenta o cronograma geral do projeto.

- Seção 11 - Referências: referências citadas no documento ou necessárias para o entendimento do mesmo.

  - Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- VISÃO GERAL

O Controle Financeiro Facilitado é um programa de controle financeiro empresarial que tem inúmeros recursos e rotinas que são facilitadores do dia-a-dia em ambiente corporativo, para que assim, sua empresa perca menos tempo com tarefas financeiras e consiga gerar mais resultado.

Seus principais módulos permitem o cadastro dos usuários do software, controle dos cartões de créditos utilizados para realizar os pagamentos da empresa, controle das despesas variáveis e fixas da organização, controle da autorização de pagamentos e controle das contas a serem recebidas.

  - WBS

Abaixo segue o WBS do projeto, onde se pode encontrar os componentes do projeto subdivididos.

Figura 1 - WBS do projeto

- PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

Nesta seção descreve a metodologia de desenvolvimento adotada pelo projeto, descrevendo as atividades de ciclo de vida, atividades de apoio e artefatos gerados.

  - O Processo de Help! Soluções Ltda.

Esta subseção descreve o processo de software adotado pela Help! Soluções Ltda. contratada para o desenvolvimento e avaliação do projeto. Esse processo é baseado no Processo de Software da SWFactory.

    - Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças

Nossos artefatos gerados no decorrer do projeto serão armazenados na ferramenta utilizada para controle de versão, na seguinte estrutura de pastas:

Figura 3. 1 – Estrutura de Pastas no Repositório.

    - Padrões de nomeação de arquivos

Serão utilizados para nomear os arquivos, a sigla do projeto acrescido de espaço “-”, espaço novamente, nome que identifique o arquivo, underline “_”, e da versão do mesmo. Exemplo: “CFF – Plano De Projeto_00.doc”.

    - Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados

Serão utilizados para nomear os objetos, a sigla do projeto acrescido de espaço “-”, espaço novamente, nome que identifique o arquivo, underline “_”, e da versão do mesmo.

Serão estabelecidos padrões para nomear objetos de banco de dados. Estes padrões serão armazenados no documento Padrões de Objetos de Banco de Dados_00.doc.

    - Padrões de nomeação de código fonte

Serão estabelecidos padrões para nomear objetos de código fonte. Estes padrões serão armazenados no documento Padrões de Código Fonte_00.doc.

  - Revisões, Verificações e Validações

As revisões do projeto serão realizadas quinzenalmente pela equipe técnica  em conjunto com o cliente, para que assim, ambos fiquem alinhados.

  - Monitoração do Projeto

A periodicidade de ocorrência do Processo de Monitoração de Controle (PMC) no projeto será feita semanalmente com a entrega dos resultados parciais do projeto.

- ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Nesta seção estão apresentadas as informações a respeito da estrutura organizacional do projeto, incluindo o organograma do projeto, pessoal envolvido e responsabilidades, recursos computacionais alocados ao projeto, ferramentas de apoio.

  - Organograma

- Luiz Felipe Gomes Ribeiro - Gestão de Projetos - Controlar o andamento do projeto

- Diogo Conceição Nandes - Gestão de Projetos - Controlar o andamento do projeto

- Gabriel de Souza Piffer - Gestão de Projetos - Controlar o andamento do projeto

- João Pedro Lopes Dias Ribeiro - Implementação - Desenvolver a parte técnica

- Matheus Campos Sousa - Implementação - Desenvolver a parte técnica

  - Interfaces Técnicas e Organizacionais

O papel de cada membro da equipe está descrito na Matriz de Responsabilidades abaixo.

| Matriz de Responsabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nome | % Alocação | Área | Responsabilidade (Perfil) |
| 1 | Diogo Conceição Nandes | 20 % | Gestão de Projetos | Apoiar o Planejamento / Controle do Projeto e realizar a Verificação de algumas entregas |
| 2 | Gabriel de Souza Piffer | 20 % | Gestão de Projetos | Membro da equipe de projeto / Elaboração e adaptação de conteúdo / Revisão de Conteúdo |
| 3 | João Pedro Lopes Dias Ribeiro | 20 % | Implementação | Implementação de Cruds. |
| 4 | Luiz Felipe Gomes Ribeiro | 20 % | Gestão de Projetos | Membro da equipe de projeto / Elaboração e adaptação de conteúdo / Revisão de Conteúdo |
| 5 | Matheus Campos Sousa | 20 % | Implementação | Implementação de Cruds e Relatórios |

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidades.

    - Reuniões da Equipe Técnica

Estas reuniões são realizadas semanalmente, entre a equipe de desenvolvimento e o gerente do projeto, a fim de acompanhar o desempenho do projeto, em confronto com o plano estabelecido.

    - Reuniões de Apresentação de Status do Projeto

Estas reuniões são realizadas quinzenalmente, entre o gerente de projeto, o engenheiro de processo e o responsável pela qualidade e o gerente da área de negócio, a fim de apresentar ao gerente da área de negócio o status do projeto. Nesta reunião serão tratados assuntos relacionados ao andamento do projeto e podem ser propostas ações corretivas.

    - Interface entre a Equipe Técnica e os Usuários (Clientes)

Nesta seção, estão descritos os tipos de interface entre a equipe técnica, gerente do projeto, líder de projeto, e os diferentes representantes da instituição contratante.

  - Infraestrutura

Os equipamentos e softwares para o desenvolvimento do projeto são listados abaixo:

    - Ferramentas

| Ferramenta | Nº licenças |
| --- | --- |
| Microsoft Office | 5 |
| Laravel | Código Aberto |
| CrudBooster | Código Aberto |
| XAMPP | Código Aberto |
| GIT | Código Aberto |
| Selenium | Código Aberto |
| Bugzilla | Código Aberto |
| RedMine | Código Aberto |

Tabela 2 - Tabela de Ferramentas

    - Equipamentos

| Descrição do equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Notebooks | 5 |
| Mouse | 5 |

Tabela 3 - Tabela de Equipamentos

  - Controle de Documentos e Dados

Esta seção compreende informações relacionadas ao controle de documentos do projeto, incluindo seu armazenamento, atualização e recuperação.

    - Controle de versão

Será utilizada a ferramenta de gerência de configuração GitHub. Essa ferramenta pode ser encontrada em : https://github.com/matheuscamp/COM212_ControleFinanceiro .

    - Dados Gerenciados

Documentos de caráter sigiloso deverão ser controlados pelo Gerente de Projeto, através de um projeto na ferramenta RedMine que somente o Gerente de Projeto tenha acesso. Já os documentos que não possuem caráter sigiloso serão disponibilizados dentro do projeto padrão no GitHub.

    - Permissões

A tabela a seguir ilustra quais são as permissões de cada perfil dentro do projeto.

| Pastas | Desenvolvedores | Gerência |
| --- | --- | --- |
| projeto\gerencia | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto\desenvolvimento | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita |

Tabela 4 – Permissões de usuários

    - Armazenamento, cópia, recuperação e preservação

Esta subseção se destina a apresentar os procedimentos de garantia de prevenção de danificação ou deterioração do produto. Informe aqui quais são estes procedimentos.

  - Treinamento e Capacitação

A tabela abaixo lista os treinamentos dos responsáveis pelo projeto:

| Treinamento | Responsável | Participantes | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenharia de Software 1 | Adler Diniz e João Bosco | Diogo, Gabriel, João Pedro, Luiz Felipe e Matheus | 2017- 2018 |
| Engenharia de Software 2 | Adler Diniz e Tereza Kirner | Diogo, Gabriel, João Pedro, Luiz Felipe e Matheus | 2017- 2018 |
| Gerência de Projetos de Softwares | Adler Diniz | Diogo, Gabriel, João Pedro, Luiz Felipe e Matheus | 2018 |

Tabela 5 – Planejamento dos Treinamentos.

- ANÁLISE DE RISCOS

Esta seção compreende um plano de gerência de riscos potenciais para o desenvolvimento do projeto.

Obs.: A tabela abaixo contém um risco exemplo.

Gerenciamento de Risco

Declaração do Risco: condição e conseqüência do risco

P (Probabilidade): probabilidade de acontecer o risco (1-baixa, 2-média, 3-alta)

I (Impacto): perda ou prejuízo caso o risco aconteça (1-baixa, 2-média, 3-alta)

E (Exposição): P x I, escala utilizada para classificar os riscos (mais alto = mais perigoso)

Data: data de identificação do risco

| # | Declaração do Risco | P | I | E | Descritivo | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Riscos de alcance | 2 | 3 | 6 | A medida que um projeto se desenvolve, o alcance pode sofrer algumas alterações. O projeto ganha em complexidade à medida que os clientes acrescentam novos requerimentos e isto pode aumentar o alcance ou alterá-lo | Gabriel de Souza Piffer | 30/10/2018 |

Tabela 6. 1 – Riscos identificados e classificação

  - Resposta aos Riscos

| # | Mitigação | Resposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitorar o comprometimento da alocação dos recursos com o plano. | Contratar pessoas para suprir as atividades fora do projeto que estariam inviabilizando a participação do recurso no projeto. Aumentar o prazo de conclusão do projeto |

Tabela 6 – Respostas aos riscos identificados

- AÇÕES CORRETIVAS

Esta seção se destina a apresentar os critérios para que ocorram ações corretivas, quando a execução do projeto se desvia do planejado.

Todas as ações corretivas devem ser registrados abaixo conforme os exemplos:

- Exemplo 1: O cronograma do projeto está com 15 dias de atraso;

- Exemplo 2: Indisponibilidade de recursos humanos ou físicos;

- ESTIMATIVAS

Para serem realizadas as estimativas de tamanho do produto de software é utilizada a estimativa por pontos de caso de uso. O uso desta estimativa se justifica pelo fato de que é possível realizar estimativas sem que o projeto esteja desenvolvido. Com a própria especificação de requisitos é possível realizar esta estimativa.

A estimativa de esforço é obtida através da multiplicação da medida de pontos de caso de uso pela produtividade em horas da empresa.

A estimativa de custo é obtida através da atribuição de recursos às atividades do projeto e também o cadastramento do valor homem/hora no cronograma. Para geração de estimativas de custos, será utilizado o MSProject.

Junto a esse documento, está anexado a Estimativa definitiva de tamanho.

- CRONOGRAMA

Junto a esse documento, está anexado o cronograma  do projeto.

- REFERÊNCIAS

- Estimativa Definitiva de Tamanho;

- Cronograma;

- Matriz de Rastreabilidade Bidirecional;

- Documento de Requisitos.

Representante do contratando		       Representante da contratante

Testemunha 1				Testemunha 2